Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, tổng cộng 4 Sprint trong 8 tuần. Thời gian này giúp đội thường xuyên kiểm tra kết quả và linh hoạt điều chỉnh theo phản hồi.

2. Phân công

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý, ưu tiên Product Backlog, xác định giá trị sản phẩm |
| Scrum Master | Đảm bảo Scrum được thực hiện đúng, hỗ trợ loại bỏ trở ngại |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp sản phẩm |

3. Sự kiện Scrum quan trọng

Sprint Review: Giúp các bên liên quan kiểm tra sản phẩm, thể hiện trụ cột Thanh tra và điều chỉnh Product Backlog dựa trên phản hồi, thể hiện Thích nghi

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

| STT | Hạng mục | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tích điểm sau thanh toán | Must | Chức năng cốt lõi |
| 2 | đổi điểm lấy mã giảm giá | Must | Đáp ứng nhu cầu sử dụng điểm của khách hàng |
| 3 | xem lịch sử tích/đổi điểm | Should | Mang tính minh bạch , giúp khách hàng có thể đối soát giao dịch |
| 4 | thông báo điểm sắp hết hạn | Could | Cải thiện trải nghiệm của người dùng , khuyến khích khách sử dụng điểm |
| 5 | thu hồi điểm khi đơn bị hủy | Must | Đảm bảo số dư điểm , tránh việc khách hàng đặt xong rồi hủy nhưng vẫn được tích điểm vào hệ thống |
| 6 | Hiển thị số dư điểm | Should | Giúp khách hàng theo dõi số điểm của mình |

Danh sách hạng mục sẽ đưa vào Sprint 1 :

Must : 1 , 2 , 5

Should : 3 , 6

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

Hạng mục mức độ ưu tiên cao nhất là : 1 tích điểm sau thanh toán

3 AC :

AC1 – Tích thành công:

Given : Đơn hàng 50k được thanh toán thành công

When : Hệ thống xử lí tích điểm

Then : Khách được cộng 5đ

AC2 – Thanh toán thất bại

Given : Đơn hàng 50k không được thanh toán thành công

When : Hệ thống xử lý đơn hàng

Then : Khách không được cộng điểm

AC3 – Đơn hàng bị hủy

Given : Đơn hàng đã đặt thành công và cộng điểm cho khách

When : Đơn hàng bị hủy hợp lệ

Then : Thu hồi điểm đã cộng cho khách

DoD :

- Code được review và tuân thủ quy ước lập trình

- Kiểm thử đơn vị và tích hợp đạt yêu cầu

- Chức năng tích hợp thành công, không gây lỗi nghiêm trọng

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

1. Quy trình tiếp nhận thay đổi

PO tiếp nhận yêu cầu Marketing và đánh giá tác động

PO cập nhật Product Backlog, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên

Đội bảo vệ Sprint Goal, không tự ý thêm việc làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint

Nếu thay đổi cấp thiết, PO và Developers thống nhất điều chỉnh phạm vi Sprint

Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, PO có quyền hủy Sprint

Nếu chưa cấp thiết, chuyển yêu cầu sang Sprint tiếp theo

2. Ảnh hưởng đến tài liệu

Product Backlog: Cập nhật hạng mục đổi điểm, đổi tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ; xác định thời điểm áp dụng

- Acceptance Criteria: Cập nhật điều kiện đổi điểm. Ví dụ: đổi 100 điểm được ưu đãi 25.000đ khi tỷ lệ mới có hiệu lực; bổ sung kiểm thử giao dịch theo tỷ lệ cũ nếu cần

- Definition of Done: Giữ nguyên tiêu chuẩn chung, nhưng phải kiểm thử tỷ lệ mới, đảm bảo dữ liệu chính xác và cập nhật tài liệu trước khi phát hành